**Sprint Retrospective #3**

Este grupo presentará una aplicación con el nivel de complejidad 2 con la idea de alcanzar las metas necesarias para obtener una nota de 9 puntos.

Para este sprint, decidimos trabajar con una sola pareja que se ocupara de las pruebas y que el miembro sobrante se encargase tanto de la API (implementación y pruebas) como de la configuración de la DB de MySql.

El sprint ha ido según lo previsto, a excepción de un par de problemas:

· Por un lado se nos ha acabado la suscripción de TravisCI

· Por otro lado, hubo un problema con respecto a las pruebas unitarias de controlador de una entidad, y a pesar de ponernos en contacto con el profesor, no hemos sido capaces de solventarlo (añadimos también cierto fallo por nuestra parte por pensar que contábamos con más tiempo del que teníamos).

A excepción de esos dos problemas, hemos seguido el sprint de forma adecuada y se ha trabajado alrededor de 15 horas por persona.